গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,সিলেট।

(রাজস্ব শাখা)

www.Sylhet.gov.bd

##### আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্প বাস্তবায়নে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির মে’১৩ খ্রিঃ মাসের সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি           ঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, সিলেট।

সভার স্থান         ঃ জেলা প্রশাসক, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষ।

তারিখ ও সময়    ঃ  ২২-০৫-২০১৩খ্রিঃ বেলা ১১.৩০ঘটিকা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ   ঃ পরিশিষ্ট ‘‘ক’’

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুর করেন। সভায় গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করলে বিশেষ কোন সংশোধনী না থাকায় তা’ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধামত্মঃ

সভাকে অবহিত করা হয় যে, সিলেট জেলায় ০৪(চার)টি আশ্রয়ণ ফেইজ-২, ০৪(চার)টি আশ্রয়ণ প্রকল্প, ১১(এগার)টি আদর্শ গ্রাম প্রকল্প ও ০২(দুই)টি গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প রয়েছে। নিম্নে প্রকল্প সমূহের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পঃ- নিম্নে ০৪(চার)টি আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পের তথ্যাদি ছক মোতাবেক দেখানো হলো।

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও উপজেলা | ব্যারাক সংখ্যা | পূণবার্সিত পরিবারের সংখ্যা | কবুলিয়ত হসত্মামত্মরকৃত পরিবারের সংখ্যা | কবুলিয়ত সম্পাদিত হয়নি |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১. | নয়াখেল-২, গোয়াইনঘাট | ০২ | ২০ টি | ২০ টি | - |
| ০২. | পাড়িয়া বহর, বিয়ানীবাজার | ০৩ | ৩০ টি | ৩০ টি | - |
| ০৩. | ভিত্তিখেল, জৈমত্মাপুর | ১০ | ১০০ টি | ১০০ টি | - |
| ০৪. | রাংপানি, জৈমত্মাপুর | ১০ | ১০০ টি | ১০০টি | - |

আশ্রায়ণ প্রকল্পঃ- নিম্নে আশ্রয়ণ প্রকল্প ০৪(চার)টি তথ্যাদি ছক মোতাবেক দেখানো হলো।

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও উপজেলা | ব্যারাক সংখ্যা | পরিবারের সংখ্যা | পূণবার্সিত পরিবারের সংখ্যা | কবুলিয়ত হসত্মামত্মরকৃত পরিবারের সংখ্যা | কবুলিয়ত সম্পাদিত হয়নি | মমত্মব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১. | শিমূলতলা, কোম্পানীগঞ্জ | ২১ | ২১০ টি | ১৬০ টি | ২১০ টি | - | ৫০টি ইউনিট বন্যা ও আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। উক্ত স্থানে কোন ঘর নেই |
| ০২. | মরইরতল,জকিগঞ্জ | ০৬ | ৬০ টি | ৬০ টি | ৬০ টি | - |  |
| ০৩. | আসামপাড়া, জৈমত্মাপুর | ১৬ | ১৬০ টি | ১৬০ টি | ১৬০ টি | - |  |
| ০৪. | রামপাশা,বিশ্বনাথ | ০২ | ২০ টি | ২০ টি | ২০ টি | - |  |

আদর্শ গ্রাম প্রকল্পঃ- নিম্নে আদর্শ গ্রাম প্রকল্প ১১(এগার)টি তথ্যাদি ছক মোতাবেক দেখানো হলো।

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও উপজেলা | উপকৃত পরিবারের সংখ্যা | লিজ দলিল প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা | কবুলিয়ত সম্পাদিত হয়নি |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১. | প্রবাহ,কোম্পানীগঞ্জ | ৭০ টি | ৭০ টি | - |
| ০২. | মুক্তিযোদ্ধা,কোম্পানীগঞ্জ | ৯১ টি | ৯১ টি | - |
| ০৩. | বনশ্রী,কোম্পানীগঞ্জ | ২০০ টি | ১০০ টি | ১০০ টি নথির বন্দোবসেত্মর কাজ প্রক্রিয়াধীণ |
| ০৪. | দিগমত্ম, জৈমত্মাপুর | ১৪২ টি | ১৪২ টি | - |
| ০৫. | গোয়াবাড়ী, জৈমত্মাপুর | ১০০ টি | ১০০ টি | - |
| ০৬. | শেওলা,বিয়ানীবাজার | ৩৭ টি | ৩৭ টি | - |
| ০৭. | প্রমথ পলস্নী, বিয়ানীবাজার | ২০ টি | ২০ টি | - |
| ০৮. | কুশিয়ারা, বালাগঞ্জ | ২০ টি | ২০ টি | - |
| ০৯. | পলস্নবী, বালাগঞ্জ | ১৪ টি | ১৪ টি | - |
| ১০. | আলোড়ন, ফেঞ্চুগঞ্জ | ৪৫ টি | ৪৫ টি | - |
| ১১. | জাগরণ, ফেঞ্চুগঞ্জ | ২০টি | ২০টি | - |

গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পঃ- নিম্নে গুচ্ছ গ্রাম ০২(দুই)টি তথ্যাদি ছক মোতাবেক দেখানো হলো।

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও উপজেলা | উপকৃত পরিবারের সংখ্যা | লিজ দলিল প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা | কবুলিয়ত সম্পাদিত হয়নি |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ০১. | উদয়ন, গোয়াইনঘাট | ৪০ টি | ৪০ টি | - |
| ০২. | কালাসাদক-১,কোম্পানীগঞ্জ | ৫০াট | ৫০াট সি প্রদানের | প্রক্রিয়াধীণ |

০১। আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ ফেইজ-২ ও আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের দলিল রেজিষ্ট্রেশন ও নামজারী সংক্রামত্মঃ-  সিলেট জেলার আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ ফেইজ-২ ও আদর্শ গ্রাম প্রকল্প সমূহের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সভায় বিসত্মারিত আলোচনা করা হয়। আশ্রয়ণ ও আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পসমূহের বিদ্যমান সমস্যাদি বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী  অফিসার, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট বিশদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সভাপতি দলিল রেজিষ্ট্রেশনসহ বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের পাশাপাশি প্রকল্পসমূহে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে ব্যক্তিগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। একই সাথে ভিত্তিখেল, রাংপানি, শিমুলতলা, মুক্তিযোদ্ধা, বনশ্রী, শেওলা ও অন্যান্য প্রকল্প সমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করে বাসত্মব চিত্র তুলে ধরে আগামী সভার  পূর্বে বাসত্মব সম্মত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সভাপতি সংশিস্নষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ,সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করেন।

জনাব সৈয়দ এপতার হোসেন পিয়ার সভাকে অবহিত করেন যে,আটগ্রাম মৌজায় ৪২ নং দাগে ৪২.৭৫ একর ভূমি সরকারের নামে নতুন জরীপে রেকর্ড ভূক্ত হয়েছে।  উক্ত রেকর্ডকৃত জায়গায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) সরেজমিনে তদমত্মক্রমে আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পের প্রসত্মাব আগামী সভার পূর্বে প্রেরণের সিদ্ধামত্ম হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিলেট সদর উক্ত জায়গায় সেটেলমেন্ট জরিপের কাগজপত্র প্রেরণের জন্য সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারকে পত্র প্রেরণ পূর্বক এ কর্যালয়কে অবহিত করেন। আলবারাকা হাউজিং প্রকল্পে অবৈধভাবে ভূমি দখলের বিষয়ে তদমত্মক্রমে প্রতিবেদন দেয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে। প্রতিবেদনে বন্দোবসেত্মর শর্ত ভংগ করায় বিধিমোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্বামত্ম হয়।

| সিদ্ধান্ত | বাসত্মবায়নে |
| --- | --- |
| ০১। (ক) আশ্রয়ণ ফেইজ-২, আশ্রয়ণ ও আদর্শ গ্রাম প্রকল্পসমূহে দলিল রেজিষ্ট্রেশন কাজ ত্বরান্বিত করণসহ বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণের জন্য এবং ভিত্তিখেল, রাংপানি, শিমুলতলা, মুক্তিযোদ্ধা, বনশ্রী, শেওলা ও অন্যান্য প্রকল্প সমূহ সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক বাসত্মব সম্মত প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করা হয়। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার,(সকল),সিলেট। সহকারী কমিশনার(ভূমি), সংশিস্নষ্ট (সকল) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা,সংশিস্নষ্ট (সকল) |
| (খ)সিলেট সদর উপজেলার আটগ্রাম মৌজার ৪২নং দাগে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের প্রসত্মাব আগামী সভার পূর্বে প্রেরণের সিদ্ধামত্ম হয় এবং আলবারাকা হাউজিং প্রকল্পের মধ্যে সরকারী ভূমির বন্দোবসেত্মর শর্ত ভংগ করায় বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিলেট সদর,সিলেট। সহকারী কমিশনার(ভূমি), সিলেট সদর,সিলেট। |

০২। (ক) ঋণ বিতরণ কার্যক্রমঃ জেলা সমবায় অফিসার সভাকে অবহিত করেন যে, জৈমত্মাপুর উপজেলাধীন ভিত্রিখেল আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পে ঋণ প্রদানের জন্য ২,৮০,০০০/= টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু  আশ্রয়ণ প্রকল্প উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি, জৈমত্মাপুর এর মে’২০০৯ মাসের সভার সিদ্বামেত্মর প্রেক্ষিতে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জৈমত্মাপুর এর বিশদ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সর্বসম্মত ভাবে ঋণ কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়। এছাড়াও রাংপানি আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পে ৭,০০০০০/= টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেলেও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ না হওয়ায় ঋণ প্রদান শুরম্ন করা হয়নি। এ বিষয়েও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জৈমত্মাপুর বিশদ বক্তব্য প্রদান করেন। ইহার প্রেক্ষিতে সর্বসম্মত ভাবে জরম্নরী ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সস্পন্ন করার সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়। জৈমত্মাপুর উপজেলাধীন আসামপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পে ১৬,০০০০০/= টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার ৭৬%। বিয়ানীবাজার উপজেলাধীন পাড়িয়াবহর আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পে ৪,২০,০০০/=  টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার ৪০%। গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন নয়াখেল আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পে ১,৪০,০০০/= ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার ১০০%। নয়াখেল-২ আশ্রয়ণ প্রকল্পে  ২,৮০,০০০/= ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আদায়ের হার ৯৪%।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার শিমুলতলা, জকিগঞ্জ উপজেলার মরইরতল আশ্রয়ণ প্রকল্পে আত্নকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র ঋন হিসাবে ৫,৫০,০০০/-টাকা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিতরণকৃত ঋণ হতে ২,৮০,২৩৮/-টাকা আদায় করা হযেছে। আদায়ের গড় হার ৪৭%। উক্ত প্রকল্প সমূহে ঘুর্ণায়মান তহবিল হিসাবে পুনরায় ৪,৬৭,০০০/-  টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।  তম্মধ্যে আদায় হয়েছে ৩,৩৭,৭৫০/-টাকা এক্ষেত্রে আদায়ের গড় হার ৬৭%।এ  বিষয়ে সভায়  বিসত্মারিত আলোচনামেত্ম আদায়ের হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেএবং যে সকল প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়নি সে সকল প্রকল্পে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে তৎপরতা বৃদ্ধি করার সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়।

| সিদ্ধামত্ম | বাসত্মবায়নে |
| --- | --- |
| ২.খ) আশ্রয়ণ ফেইজ-২, আশ্রয়ণ প্রকল্প সমূহের উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের ব্যাপারে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে আদায় বৃদ্ধিসহ এবিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইতোমধ্যে বিতরণকৃত ঋণের পরিমান ও আদায়ের হার সমেত্মাষজনক নয়। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশিস্নষ্ট (সকল) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সিলেট। জেলা সমবায় অফিসার, সিলেট। |

০৩। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও শিক্ষা কার্যক্রমঃ সিলেট জেলার সকল আশ্রয়ন, আশ্র্রয়ণ ফেইজ-২, আর্দশ গ্রাম ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পে পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়। এসব প্রকল্পে বসবাসরত মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ৫৩১, পদ্ধতি গ্রহণের সংখ্যা ৩৬৭ এবং অবশিষ্ট ১৬৪ জনকে জরম্নরী ভিত্তিতে  পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০%-এ উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধসহ এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া আশ্রয়ন, আশ্রয়ণ ফেইজ-২, আর্দশ গ্রাম ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পে অবস্থানরত শিশুদের সংখ্যা ১৫২৪, ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ১৪৩৪ এবং বাকী ৯০ জনকে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়।

| সিদ্ধামত্ম | বাস্তবায়নে |
| --- | --- |
| ৩.ক) আশ্রয়ণ ফেইজ-২, আশ্রয়ণ, আদর্শ গ্রাম ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প সমূহে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। খ) আশ্রয়ণ, আশ্রয়ণ ফেইজ-২, আদর্শ গ্রাম ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পভূক্ত এলাকার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করে স্কুলে গমনের উপযুক্ত শিশু আছে কিনা তার তথ্য প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্প সমূহের স্কুল পরিদর্শন পূর্বক লেখাপড়ার মান যথাযথ আছে কিনা নিশ্চিত করতে হবে। | উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, সিলেট। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট (সকল) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট (সকল) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সিলেট। |

০৪। কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রামত্মঃ সিলেট জেলার সকল আশ্রয়ন, আশ্রয়ণ ফেইজ-২, আর্দশ গ্রাম ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পসমূহে উপকারভোগী পরিবার সমূহের মধ্যে বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে,আশ্রয়ণ ফেইজ-২, আর্দশ গ্রাম ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পসমূহে অবস্থানরত বেকার যুবক/যুব মহিলাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনামেত্ম নিম্নরূপ সিদ্ধামত্ম গৃহীত  হয়।

| সিদ্ধামত্ম | বাসত্মবায়নে |
| --- | --- |
| ৪. আশ্রয়ণ ফেইজ-২, আশ্রয়ন, আর্দশ গ্রাম ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্পসমূহে অবস্থানরত বেকার যুবক/যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। | উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশিস্নষ্ট (সকল) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সিলেট। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সিলেট। |

০৫। আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পের নতুন প্রসত্মাব প্রেরণঃ ছিন্নমূল মানুষের পূণর্বাসনের জন্য প্রতি উপজেলায় আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্প স্থাপনের জন্য সরকারের সিদ্ধামত্ম আছে। সিলেট জেলায় আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্পের আওতায় নতুন প্রসত্মাব প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা আছে, যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে এমন স্থানে প্রকল্প সৃজনের উপযোগী খাস জমি যে সকল উপজেলায় আছে সে সকল উপজেলায় নতুন প্রকল্প সৃজনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। বিসত্মারিত আলোচনামেত্ম নিম্নরূপ সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়।

| সিদ্ধামত্ম | বাসত্মবায়নে |
| --- | --- |
| ৫. আশ্রয়ণ ফেইজ-২প্রকল্প বাসত্মবায়নের লক্ষ্যে যাতায়াতের সুব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের সুবিধাজনক স্থান থাকলে প্রতি উপজেলা হতে আশ্রয়ণ ফেইজ-২ এর আওতায় নতুন প্রকল্প স্থাপনের প্রসত্মাব প্রেরণের জন্য সংশিস্নষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। সরকারের জনকল্যাণধর্মী এ সকল আর্থ-সামাজিক ও পূর্নবাসন প্রকল্প সমূহ সফল বাসত্মবায়নে উপস্থিত সকলের আমত্মরিক অংশগ্রহণের অনুরোধ করেন। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশিস্নষ্ট (সকল) সহকারী কমিশনার(ভূমি), সংশিস্নষ্ট (সকল) |

উপজেলার টাস্কফোর্স কমিটির সভার তথ্যঃ

| উপজেলার নাম | সভার কার্যবিবরণী | মমত্মব্য |
| --- | --- | --- |
| সিলেট সদর | সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায় নাই। | আগামী মাসের পূর্বে কার্যবিবরণী প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। |
| দক্ষিণ সুরমা | ঐ | ঐ |
| গোলাপগঞ্জ | ঐ | ঐ |
| জৈমত্মাপুর | ঐ | ঐ |
| কানাইঘাট | ঐ | ঐ |
| জকিগঞ্জ | ঐ | ঐ |
| বিয়ানীবাজার | ঐ | ঐ |
| বালাগঞ্জ | ঐ | ঐ |
| বিশ্বনাথ | ঐ | ঐ |
| ফেঞ্চুগঞ্জ | ঐ | ঐ |
| গোয়াইনঘাট | ঐ | ঐ |
| কোম্পানীগঞ্জ | ঐ | ঐ |

বিবিধ ঃ রির্পোট সংক্রান্ত রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, সিলেট সভায় উপস্থাপন করেন যে, আশ্রয়ণ ফেইজ-২, আশ্রয়ণ প্রকল্প, আদর্শগ্রাম ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০৭ তারিখের মধে কমিশনার,সিলেট বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করতে হয়। যে কারণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যালয়ের প্রতিবেদন ১/২ তারিখের মধ্যে পাওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত জেলা সমবায়,জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর,জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও সংশিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রতিমাসের ০৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সভায় উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশিস্নষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ  জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[                                                                                                                  (মোঃ শহিদুল ইসলাম)

জেলা প্রশাসক

সিলেট।

স্মারক নং-০৫.৬০.৯১০..০৮.৫১.০০৩.১২.             (৩৯)                                                                   তারিখ        -০৬-২০১৩ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্যঃ

০১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

০৩। প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ ফেইজ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

০৪। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ(জেষ্ট্যতার ক্রমানুসারে নয়)

০৫। পুলিশ সুপার, সিলেট।

০৬। সিভিল সার্জন, সিলেট।

০৭। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, সিলেট।

০৮। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিলেট।

০৯। জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, সিলেট।

১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট।

১১। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক, ১২ ই বেঙ্গল (রিয়ার), জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেট।

১২-২৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার........................................(সকল), সিলেট।

২৪। জেলা এডজুটেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, সিলেট।

২৫। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট।

২৬। জেলা সমবায় অফিসার, সিলেট।

২৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, এল,জি,ই,ডি, সিলেট।

২৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট।

২৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।

৩০। জেনারেল ম্যানেজার, পলস্নী বিদ্যুৎ, সিলেট।

৩১। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, সিলেট।

৩২। উপ-পরিচালক, বিআরডিবি, সিলেট।

৩৩। জেলা প্রাথমিক শিক্ষাা অফিসার, সিলেট।

৩৪। উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, সিলেট।

৩৫। জেলা ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তা, সিলেট।

৩৬। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সিলেট।

৩৭। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট।

৩৮। জেলা নিবন্ধক, সিলেট।

৩৯। সৈয়দ এপতার হোসেন পিয়ার,২ নং রাশেদ মঞ্জিল, রাজার গলিস্ন,দরগা গেইট,সিলেট।

রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর

সিলেট।