শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট জোন, সিলেট।

এক নজরে সুনামগঞ্জ জেলায় বিগত ৯ বছরে সমাপ্ত এবং বর্তমানে চলমান উন্নয়ন কাজ।

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | কাজের ধরণ | প্রাক্কলিতমূল্য/ দরপত্রমূল্য  (লক্ষ টাকায়) | অগ্রগতি | | |
| কাজ শুরু হয় নাই | চলমান | সমাপ্ত |
| 01| | "তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প | প্রতিষ্ঠান ১৭টি | দ্বিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ | ২০৫৫.০৪ | ০১ | ০৫ | ১১ |
| প্রতিষ্ঠান ১৪টি | ঊদ্বমূর্খী স¤প্রসারন (৩য় ও ৪র্থ তলা) | ১৫১৯.২০ | -- | ১৪ | -- |
| প্রতিষ্ঠান ১টি | চারতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ | ২৩২.৫৭ | -- | ০১ | -- |
| 02| | Transformation of Existing Non-Government Schools into Model Schools in Selected 315 Upazila Head Quarters | প্রতিষ্ঠান ৭ টি | ত্রিতল একাডেমিক ভবন নির্মাণ | ৮২৫.৩৪ | -- | -- | ০৭ |
| 03| | নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন । | প্রতিষ্ঠান ৫৩ টি | একাডেমিক ভবন নির্মাণ | ৩১৮২.৪০ | -- | ০৫ | ৪৮ |
| 04| | নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসা সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ। | প্রতিষ্ঠান ১৬ টি | একাডেমিক ভবন নির্মাণ | ১১১৬.৯৭ | -- | ০১ | ১৫ |
| 05| | অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো (কোড নং-৭০১৬) খাতের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে নূতন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। | প্রতিষ্ঠান ২৫ টি | একাডেমিকভবননির্মাণ | ১৪৪৩.৪৫ | -- | ০৮ | ১৫ |
| 06| | Enhancing the Madrassas Learning Environment Project in Bangladesh | প্রতিষ্ঠান ০৩ টি | একাডেমিকভবননির্মাণ | ৩৩৯.০৪ | -- | ০২ | ০১ |
| 07| | "শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত স্নাতকোত্তর কলেজ সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। | প্রতিষ্ঠান ০২ টি | ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ।  দ্বিতল একাডেমিক কাম অডিটরিয়াম নির্মাণ। | ৭৭২.৩০ | -- | ০২ | -- |
| 08| | Secondary Education Sector Investment Programm(SESIP). | প্রতিষ্ঠান 1২ টি | Repair & Renovation of class room for ICT Resource Centre | ৬৭.৪৪ | -- | -- | ১২ |
| প্রতিষ্ঠান ০3 টি | উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ ও একাডেমিকভবন। | ২৩৮.৭০ | -- | ০২ | ০১ |
| 09| | Public Private National Budget (PPNB) | প্রতিষ্ঠান ০3 টি | ৫-তলা একাডেমিক ও অডিটোরিয়াম ভবন নির্মাণ।  ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ।  ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ। | ১৫৯০.৪৩ | -- | ০১ | ০২ |
| 10| | নির্বাচিত বেসরকারীমাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। | প্রতিষ্ঠান 10 টি | একাডেমিক ভবন নির্মাণ | ৩৯২.৩৭ | -- | -- | ১০ |
| 11| | Secondary Education Sector Development Project (SESDP) | প্রতিষ্ঠান ০8 টি | একাডেমিক ভবন নির্মাণ | ৮৯৬.৯৬ | -- | -- | ০৮ |
|  | সর্বমোট= |  |  | ১৪৬৭২.২১ | ০১ | ৪১ | ১৩০ |